# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Проект: “Цифровой клиентский сервис DomGazoBeton”

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

### 1.1 Название проекта

“DomGazoBeton Digital Client Hub” - Telegram Mini App для автоматизации клиентского взаимодействия

### 1.2 Заказчик

Строительная компания полного цикла “DomGazoBeton” - Специализация: проектирование и строительство домов из газобетона - Масштаб: одновременное строительство более 50 домов

### 1.3 Описание решения

Комплексная цифровая платформа на базе Telegram Mini App для автоматизации взаимодействия с клиентами строительной компании DomGazoBeton. Система включает персональный кабинет клиента, административную панель и автоматизированные процессы документооборота, опросов и уведомлений.

### 1.4 Проблемы, которые решает проект

- Неэффективный документооборот - отсутствие централизованного доступа к документам проекта

- Низкая скорость коммуникации - задержки в получении обратной связи и информации

- Ручная обработка документов - трудозатратные процессы подписания и контроля

- Отсутствие структурированной обратной связи - нет системного сбора NPS данных

- Информационная разрозненность - множественные каналы коммуникации без единой точки доступа

### 1.5 Цель проекта

Создание единой цифровой экосистемы для повышения качества клиентского сервиса и операционной эффективности компании DomGazoBeton.

### 1.6 Гипотеза

Внедрение централизованной цифровой платформы позволит: - Увеличить NPS клиентов на 15-20% - Сократить время обработки документов на 40% - Повысить вовлеченность клиентов в процесс строительства - Снизить нагрузку на сотрудников по рутинным задачам на 30%

### 1.7 Ожидаемые результаты

- Сокращение времени на обработку документов в 2-3 раза

- Увеличение скорости получения обратной связи от клиентов

- Повышение прозрачности процессов строительства

- Снижение нагрузки на сотрудников по рутинным задачам

- Улучшение имиджа компании как технологичной организации

## 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

### 2.1 Технологический стек

- Backend: Laravel 10+ (PHP 8.2+)

- Database: MySQL 8.0+

- Frontend Mini App: Vue.js 3 / React (в рамках Telegram Mini App)

- Queue System: Redis + Laravel Queue

- File Storage: Laravel Storage (локальный сервер)

- API Integration: Bitrix24 REST API, Telegram Bot API

### 2.2 Архитектурные принципы

- Микросервисная архитектура внутри монолита Laravel

- RESTful API для взаимодействия с Mini App

- Event-driven уведомления

- Принцип YAGNI (You Aren’t Gonna Need It)

### 2.3 Масштаб системы

- Клиенты: до 150 пользователей

- Сотрудники: до 40 пользователей

- Админы: неограниченно (управляется через систему ролей)

## 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 3.1 Система ролей и авторизации

#### 3.1.1 Роли пользователей

- Админы: полный доступ к системе, управление пользователями

- Сотрудники: работа с клиентами, отправка документов и опросов

- Клиенты: доступ к личному кабинету

#### 3.1.2 Права доступа

- Админы могут добавлять/удалять сотрудников и других админов

- Сотрудники имеют доступ только к назначенным им клиентам

- Клиенты видят только свои данные

#### 3.1.3 Авторизация

- Авторизация через Telegram (без дополнительной регистрации)

- JWT токены для API взаимодействия

- Автоматическое создание профиля при первом входе

### 3.2 Модуль документооборота

#### 3.2.1 Структура документов

- Категории: Строительство, Проектирование, Фасадные решения

- Группировка: по месяцам

- Типы: Договоры, Акты, Отчеты, Дополнительные соглашения

#### 3.2.2 Функционал для клиентов

- Просмотр документов по категориям и месяцам

- Скачивание документов

- Подписание документов (цифровая подпись)

- История действий с документами

#### 3.2.3 Функционал для сотрудников

- Загрузка документов для клиентов

- Отправка документов на подписание

- Отслеживание статуса подписания

- Уведомления о подписанных документах

#### 3.2.4 Система уведомлений

- Клиенту: новый документ для подписания

- Сотруднику: документ подписан клиентом

- Канал доставки: Telegram Bot

### 3.3 FAQ система

#### 3.3.1 Структура

- Категоризированные вопросы и ответы

- Поиск по ключевым словам

- Счетчик просмотров популярных вопросов

#### 3.3.2 Административный функционал

- Добавление/редактирование FAQ через админ-панель

- Статистика популярных вопросов

- Группировка по категориям

### 3.4 Система NPS опросов

#### 3.4.1 Управление опросами

- Шаблоны опросов для разных этапов строительства

- Привязка к стадиям строительства

- Автоматические и ручные запуски

#### 3.4.2 Интеграция с Bitrix24

- Получение webhook’ов о смене стадий проекта

- Автоматический запуск соответствующих опросов

- Передача результатов обратно в Bitrix24

#### 3.4.3 Функционал опросов

- NPS шкала (0-10)

- Дополнительные вопросы по шаблону

- Текстовые комментарии клиентов

- Прохождение опросов внутри Mini App

#### 3.4.4 Аналитика и отчеты

- Средний NPS по периодам

- Детализация по этапам строительства

- Тренды изменения NPS

- Экспорт данных для дальнейшего анализа

#### 3.4.5 Напоминания

- Автоматические напоминания о прохождении опроса

- Настраиваемые интервалы напоминаний

- Отключение напоминаний после прохождения

### 3.5 Новостная система

#### 3.5.1 Функционал публикации

- Создание и публикация новостей компании

- Массовая рассылка через Telegram Bot

- Таргетированная отправка по группам клиентов

#### 3.5.2 Типы сообщений

- Общие новости компании

- Персональные уведомления клиентам

- Системные напоминания о необходимых действиях

- Уведомления о готовности документов

#### 3.5.3 Управление рассылками

- Планирование отложенных рассылок

- Сегментация аудитории

- Статистика доставки и прочтения

### 3.6 Административная панель

#### 3.6.1 Управление пользователями

- Создание/редактирование профилей пользователей

- Назначение и изменение ролей

- Привязка сотрудников к клиентам

- Деактивация/активация аккаунтов

#### 3.6.2 Управление контентом

- FAQ редактор с категориями

- Редактор шаблонов опросов

- Создание и планирование новостей

- Управление уведомлениями

#### 3.6.3 Управление стадиями проектов

- Создание/редактирование стадий строительства

- Привязка опросов к конкретным стадиям

- Настройка автоматических триггеров

- Управление последовательностью стадий

#### 3.6.4 Аналитика и отчеты

- Дашборд с ключевыми метриками

- Статистика использования системы

- Детальная NPS аналитика

- Отчеты по документообороту

- Активность пользователей

#### 3.6.5 Системные настройки

- Конфигурация интеграций (Bitrix24, Telegram)

- Настройки уведомлений и напоминаний

- Управление правами доступа

- Резервное копирование данных

## 4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1 Производительность

- Время отклика API: не более 500мс для 95% запросов

- Поддержка до 150 одновременных пользователей

- Максимальный размер файлов: до 50MB на документ

- Время загрузки Mini App: не более 3 секунд

### 4.2 Безопасность

- HTTPS для всех соединений

- Валидация и санитизация всех входящих данных

- Защита от SQL инъекций, XSS и CSRF атак

- Шифрование чувствительных данных в БД

- Регулярное обновление зависимостей

### 4.3 Логирование и аудит

- Логирование всех действий админов и сотрудников

- Оптимизированная система логов (асинхронная запись)

- Автоматическая ротация логов для предотвращения переполнения

- Аудит доступа к документам и персональным данным

- Соответствие требованиям по защите персональных данных

### 4.4 Масштабируемость и надежность

- Возможность горизонтального масштабирования

- Кеширование часто запрашиваемых данных

- Оптимизация запросов к БД с использованием индексов

- Автоматическое резервное копирование

- Мониторинг состояния системы

### 4.5 Совместимость

- Поддержка всех современных браузеров

- Адаптивный интерфейс для мобильных устройств

- Совместимость с Telegram Mini App API

- Кроссплатформенность

## 5. ИНТЕГРАЦИИ

### 5.1 Telegram Bot API

- Создание и управление ботом

- Отправка уведомлений и новостей

- Авторизация пользователей через Telegram

- Запуск Mini App из бота

- Обработка команд бота

### 5.2 Bitrix24 Integration

- Настройка входящих webhook’ов для автоматизации опросов

- Синхронизация данных клиентов и проектов

- Передача результатов NPS опросов

- Обновление статусов проектов

- Интеграция с CRM данными

### 5.3 Файловая система

- Безопасное хранение документов на собственном сервере

- Система контроля версий документов

- Автоматическое резервное копирование файлов

- Оптимизация хранения больших файлов

## 6. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

### 6.1 Сценарий использования клиентом

Получение уведомления о новом документе: 1. Клиент получает уведомление в Telegram от бота 2. Переходит в Mini App по кнопке в сообщении 3. Авторизуется автоматически через Telegram 4. Видит новый документ в соответствующей категории 5. Просматривает документ и подписывает его 6. Получает подтверждение о успешном подписании

Прохождение NPS опроса: 1. Получает уведомление о необходимости пройти опрос 2. Переходит в Mini App 3. Проходит опрос по текущему этапу строительства 4. Оставляет комментарий (опционально) 5. Получает благодарность за участие

Поиск информации в FAQ: 1. Открывает Mini App 2. Переходит в раздел FAQ 3. Использует поиск или выбирает категорию 4. Находит ответ на интересующий вопрос

### 6.2 Сценарий использования сотрудником

Отправка документа на подпись: 1. Входит в административную панель 2. Выбирает клиента из списка назначенных 3. Загружает документ и указывает категорию 4. Отправляет документ на подпись 5. Получает уведомление о подписании документа клиентом

Запуск опроса для клиента: 1. Выбирает клиента и текущую стадию проекта 2. Выбирает соответствующий шаблон опроса 3. Отправляет опрос клиенту 4. Отслеживает результаты в реальном времени

Работа с новостями: 1. Создает новость или уведомление 2. Выбирает целевую аудиторию 3. Планирует время отправки (или отправляет сразу) 4. Отслеживает статистику доставки

### 6.3 Сценарий использования администратором

Настройка системы: 1. Управляет пользователями и их ролями 2. Настраивает стадии проектов и привязанные опросы 3. Создает и редактирует шаблоны опросов 4. Настраивает интеграции с внешними системами

Анализ данных: 1. Просматривает дашборд с ключевыми метриками 2. Анализирует NPS данные по периодам и этапам 3. Изучает статистику использования системы 4. Экспортирует данные для дальнейшего анализа

## 7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ

### Этап 1: Архитектура и авторизация (40-50 часов)

Задачи: - Настройка Laravel проекта с необходимыми зависимостями - Создание базовой структуры БД - Реализация системы ролей и авторизации - Интеграция с Telegram Bot API - Настройка JWT токенов

Результат: Рабочая система авторизации через Telegram

### Этап 2: Документооборот (60-80 часов)

Задачи: - Создание модели документов и категорий - Разработка API для загрузки/скачивания файлов - Реализация системы подписания документов - Настройка системы уведомлений - Создание интерфейса управления документами

Результат: Полнофункциональная система документооборота

### Этап 3: Mini App интерфейс (80-100 часов)

Задачи: - Создание фронтенд приложения для Telegram Mini App - Интеграция с Backend API - Реализация пользовательских интерфейсов - Адаптация под мобильные устройства - Тестирование в среде Telegram

Результат: Готовое Mini App для клиентов

### Этап 4: Система опросов и NPS (50-65 часов)

Задачи: - Создание системы шаблонов опросов - Интеграция с Bitrix24 через webhook’и - Реализация NPS аналитики - Настройка автоматических триггеров - Система напоминаний

Результат: Автоматизированная система сбора обратной связи

### Этап 5: Административная панель (60-80 часов)

Задачи: - Создание административного интерфейса - Реализация управления пользователями - Система управления контентом - Аналитические дашборды - Настройки системы

Результат: Полнофункциональная административная панель

### Этап 6: FAQ и новостная система (30-40 часов)

Задачи: - Реализация FAQ с поиском и категориями - Создание новостной системы - Настройка массовых рассылок - Система планирования публикаций

Результат: Информационные модули системы

### Этап 7: Тестирование и оптимизация (40-50 часов)

Задачи: - Написание unit и интеграционных тестов - Оптимизация производительности - Исправление выявленных багов - Нагрузочное тестирование - Подготовка к продакшену

Результат: Готовая к эксплуатации система

## 8. СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА

### 8.1 Временные затраты

Общая оценка времени разработки: 360-465 часов

### 8.2 Стоимость разработки (в рублях, 2024 год)

#### Варианты реализации:

1. Senior Laravel разработчик (фриланс) - Ставка: 3,000-5,000 руб/час - Стоимость: 1,080,000 - 2,325,000 рублей

2. Средняя веб-студия (Москва/СПб) - Ставка: 4,000-7,000 руб/час - Стоимость: 1,440,000 - 3,255,000 рублей

3. Региональная студия - Ставка: 2,000-3,500 руб/час - Стоимость: 720,000 - 1,627,500 рублей

### 8.3 Дополнительные расходы

Обязательные: - UX/UI дизайн Mini App: 150,000 - 400,000 руб - Тестирование (QA): 100,000 - 200,000 руб - Настройка сервера и деплой: 50,000 - 100,000 руб - Техническая документация: 30,000 - 80,000 руб

Опциональные: - Проектный менеджмент: 200,000 - 400,000 руб - Интеграционное тестирование: 80,000 - 150,000 руб - Обучение персонала: 50,000 - 100,000 руб

### 8.4 Итоговая стоимость проекта “под ключ”

От 1,600,000 до 3,400,000 рублей

Рекомендуемый диапазон: 1,200,000 - 2,500,000 рублей

## 9. РИСКИ ПРОЕКТА

### 9.1 Технические риски

- Сложность интеграции с Telegram Mini App API

- Производительность при работе с большими файлами

- Безопасность документооборота и персональных данных

- Стабильность интеграции с Bitrix24

### 9.2 Проектные риски

- Изменение требований в процессе разработки

- Недоступность ключевых участников проекта

- Задержки в предоставлении доступов к внешним системам

### 9.3 Пользовательские риски

- Низкая адаптация пользователей к новой системе

- Необходимость дополнительного обучения сотрудников

- Сопротивление изменениям в рабочих процессах

### 9.4 Меры по минимизации рисков

- Итеративная разработка с регулярными демонстрациями

- Детальное тестирование каждого модуля

- Создание подробной документации

- Планирование обучения пользователей

## 10. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

### 10.1 Функциональные критерии

- Все описанные функции работают согласно требованиям

- Система ролей и авторизации функционирует корректно

- Документооборот обеспечивает безопасную работу с файлами

- NPS опросы автоматически запускаются по webhook’ам

- Административная панель предоставляет полный контроль над системой

### 10.2 Технические критерии

- Время отклика API не превышает 500мс

- Система выдерживает нагрузку 150 одновременных пользователей

- Все данные защищены согласно требованиям безопасности

- Логирование работает без влияния на производительность

### 10.3 Пользовательские критерии

- Интуитивно понятный интерфейс Mini App

- Быстрая загрузка и отзывчивость интерфейса

- Корректная работа на мобильных устройствах

- Стабильная работа уведомлений через Telegram

## 11. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

### 11.1 Гарантийный период

- Исправление багов в течение 6 месяцев после сдачи

- Консультации по использованию системы

- Мелкие доработки интерфейса

### 11.2 Техническое сопровождение

- Мониторинг работоспособности системы

- Резервное копирование данных

- Обновление зависимостей и безопасности

- Масштабирование при росте нагрузки

### 11.3 Развитие системы

- Добавление новых функций по запросу

- Интеграция с дополнительными системами

- Оптимизация производительности

- Аналитические отчеты и дашборды

## 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное техническое задание описывает создание современной, безопасной и масштабируемой цифровой платформы для автоматизации клиентского взаимодействия строительной компании DomGazoBeton.

Проект позволит значительно повысить качество клиентского сервиса, автоматизировать рутинные процессы и создать единую точку взаимодействия с клиентами через популярную платформу Telegram.

Предложенное решение соответствует современным стандартам разработки, обеспечивает высокий уровень безопасности и готово к масштабированию по мере роста бизнеса компании.

Документ подготовлен: Декабрь 2024
Версия: 1.0
Статус: Готов к согласованию